Требования к формированию и оформлению сметной документации

- Методология формирования сметной документации

  - Определение стоимости работ и услуг базисно-индексным методом выполняется на основе сборников базисных цен на конкретные виды работ: БЦ-2003 и ФСНБ-2022.

  - Стоимость ремонтных работ энергетического оборудования определяется по БЦ-2003 в соответствии с СО 34.20.607. При формировании и экспертизе сметной документации необходимо руководствоваться разъяснениями «Систематизированного обзора» ЦКБ «Энергоремонт».

Форма сметного расчета, составляемого на основании БЦ-2003_форма_смета по БЦ-2003_9-граф и ведомости и спецификации по форме_ВРиМТР_2 вкладки (в приложении к памятке).

Применяемые при выполнении работ материалы выделяются в смете отдельным разделом с расшифровкой наименования, указанием единицы измерения, стоимости за единицу в текущих ценах и общей стоимости. Транспортно-заготовительные расходы должны составлять не более 5% от общей стоимости материалов, кроме случаев, когда данными бухгалтерской отчетности подтверждено иное.

  - При составлении сметной документации на ремонтно-строительные, строительные и специальные строительные, монтажные и пусконаладочные работы используются ФСНБ в редакции согласно Федеральному реестру сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета в действующей редакции на момент составления сметной документации.

При составлении сметной документации в базисных ценах в ее состав включается стоимость материальных ресурсов независимо от того, кто их планирует приобретать – заказчик или подрядчик. В случае поставки материалов заказчиком за итогом сметы указывается возврат материалов по тем же ценам, по которым они включены в объем строительно-монтажных работ, с обоснованием исключения (давальческое сырье).

  - При отсутствии необходимых расценок в нормативных базах БЦ-2003 и ФСНБ-2022 для формирования сметной документации возможно применение сборников расценок: ПИР, ОРГРЭС, и других по согласованию со сметным центром.

  - Повышающие коэффициенты к сметным нормам ФСНБ-2022, учитывающие условия проведения работ, применяются в сметах по согласованию с сметным центром

  - Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации приводятся следующим образом:

- в локальных сметных расчетах итоговые цифры без НДС указываются в рублях до двух знаков после запятой;

- индекс перевода в текущие цены округляется до двух знаков после запятой.

  - Сметные расчеты формируются с использованием версии сметного программного продукта ГРАНД-Смета, актуальной на момент их составления.

- Экспертиза проектно-сметной документации

  - Перед началом формирования сметной документации при разработке проекта Подрядчик через менеджера договора запрашивает в сметном центре Исходные данные для формирования сметной документации.

  - Для проведения экспертизы сметной документации подрядчик предоставляет следующие документы:

- проект организации строительства, разработанный на стадии проектирования «П», в формате сканированного документа (pdf);

- пояснительную записку, разработанную на стадии проектирования «П», в формате сканированного документа (pdf);

- рабочую документацию, разработанную на стадии проектирования «РД», в формате сканированного документа (pdf);

- ведомость работ, разработанную на стадии проектирования «РД», в формате сканированного документа (pdf); (шаблон_ВР для ПСД _приложение к памятке)

- спецификацию, разработанную на стадии проектирования «РД», в формате сканированного документа (pdf);

- сметные расчеты, разработанные на стадии проектирования «РД» в текущих ценах, в формате сметного программного продукта ГРАНД-Смета, MS Excel в соответствии с Исходными данными для разработки сметной документации, полученными от Сметного центра, оформление согласно требований нормативных актов;

- сводный сметный расчет, разработанный на стадии проектирования «РД», в текущем уровне цен в формате сметного программного продукта Гранд-Смета, MS Excel, оформленного согласно требований нормативных актов;

- таблицы расчета стоимости материалов и оборудования в формате MS Excel и pdf, оформленные по форме согласно 421/пр от 04.08.2020 с учетом всех изменений и дополнений на период составления сметных расчетов; с приложением прайсов от 3-х поставщиков, для оборудования и материалов, отсутствующих в нормативной базе ФГИС ЦС;

  - СЦ проводит проверку комплектности предоставленных документов в течение 3-х рабочих дней с даты их получения. В случае выявления некомплектности представленных документов СЦ уведомляет об этом подрядчика посредством электронной почты. В течение 10 рабочих дней после получения полного комплекта документов СЦ осуществляет экспертизу ПСД и направляет экспертное заключение в формате pdf и MS Excel подрядчику.

  - В случае наличия в экспертном заключении замечаний, разработчик ПСД  устраняет данные замечания и предоставляет исправленный вариант документации и ответы на замечания (отражаются в экспертном заключении, полученном от СЦ в формате MS Excel) на повторную экспертизу в СЦ.

  - При повторной экспертизе сметной документации, в случае не устранения замечаний, выданных ранее, или возникновения новых замечаний, СЦ отражает это в экспертном заключении. Экспертиза осуществляется до устранения всех замечаний.